HANDLINGSPLAN

FOR ELDREOMSORGEN 1998-2001

RESULTATER OG PLANER

Statusrapport med vekt på kommunale variasjoner

HPE –rapport 2/2000

Sosial- og helsedepartementet, POA

11 september 2000

INNHOLD

1. INNLEDNING 					1

2. RESULTATRAPPORT 1998-2000

2.1 Investeringer					3

2.1.1    Nasjonale tall

    - Kommunale variasjoner

    - Vurdering og konklusjon

2.2 Drift						8

2.2.1   Nasjonale tall

2.2.2   Kommunale variasjoner

2.2.3  Vurdering og konklusjon

3. KOMMUNALE PLANER 2000-2003

3.1 Investeringer					13

3.1.1    Nasjonale tall

3.1.2    Kommunale variasjoner

3.1.3    Vurdering og konklusjon

3.2 Drift						19

3.2.1   Nasjonale tall

2.2.2 Vurdering og konklusjon

# 1	INNLEDNING

Handlingsplan for eldreomsorgen ble lagt fram for Stortinget våren 1997  i St.meld.nr.50 (1996-97), og ble iverksatt allerede fra 1.januar 1998. Kommunene utarbeidet sine første planer for perioden 1998-2001 med frist 1.februar 1998 og disse ble rullert året etter for perioden 1999-2002.  Plantall for kommunene ble rapportert til fylkesmannen 1.12.1998 og dette materialet dannet grunnlaget for tilskuddstildelingen i 1999, og er presentert i HPE-rapport nr 2/1999 «Resultater og planer» (SHD- Statusrapport 23 august 1999).

Denne rapporten bygger på kommunenes planer rullert for andre gang for perioden 2000-2003, med resultat og plantall rapportert pr 10.1.2000. Dette er tidligere presentert i HPE-rapport nr 1/2000 «Resultater og planer etter to år»  (SHD- Statusrapport 26 mars 2000).

Kommunenes rapporter er sammenholdt med Husbankens statistikk. Fylkesmann og fylkeslege har gjennomgått materialet og  har vurdert det opp mot data fra kommunale regnskap, budsjett og økonomiplaner. Det planmaterialet som presenteres i denne rapporten bygger derfor i hovedsak på situasjonen ved årsskiftet 1999- 2000, med endringer som seinere er innrapportert til fylkesmannen. De kommunale planene endres og revideres fortløpende. Det må derfor tas forbehold om at kommunene kan ha gjort beslutninger som ikke er fanget opp i denne rapporten.

For hvert fylke er det samtidig utarbeidet tilsvarende rapporter med kommunevise sammenligningstall. De fylkesvise rapportene kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i det enkelte fylke.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til Sosial- og helsedepartementet ved prosjektleder Steinar Barstad (tlf. 22 24 86 89) eller  rådgiver Øyvind Brandt (tlf. 22 24 85 78).

Se ellers ODIN på Internett http://odin.dep.no/eldreplan/  med våre tidligere statusrapporter og rundskriv.

#### Sosial- og helsedepartementet

Pleie- og omsorgsavdelingen

# Oslo. 11 September 2000

# 2	RESULTATRAPPORT 1998-2000

## 2.1	INVESTERINGER.

### 2.1.1	Investeringer - Nasjonale tall

På investeringssiden måles resultatene av handlingsplan for eldreomsorgen primært som endringer i tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger til befolkningen. Det tar tid å bygge nye sykehjem og omsorgsboliger og derfor presenteres også oversikt over byggeprosjekter som er godkjent i Husbanken.

#### Godkjente prosjekter i Husbanken

St.meld.nr.50 (1996-97) oppga for handlingsplanperioden et utbyggingsbehov på 24.400 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For 1998- 2000 tilsvarer dette et utbyggingsbehov på tilsammen 17.400 sykehjemsplasser/ omsorgsboliger, hvorav 7.200 ville gå med til å erstatte plasser som ble borte pga. ombygging til enerom og utskifting av gammel bygningsmasse. De resterende 10.200 skulle bidra til å gi en kapasitetsøkning beregnet til 2.400 nye sykehjemsplasser og 7.800 nye omsorgsboliger. Statsbudsjettet for årene 1998- 2000 ga Husbanken grunnlag for å gi kommunene tilsagn om tilskudd til bygging av inntil 5.800 boenheter hvert år.

I følge Husbankens statistikk fikk kommunene tilsagn om tilskudd til bygging/ utbedring av til sammen 11.777 boenheter i 1998 og 1999. I løpet av årets første 8 måneder er det i år gitt tilsagn til  4.028 boenheter.  Samlet betyr dette at  65% av den handlingsplanens totale investeringsmidler nå er disponert.

Husbanken fikk i løpet av 1999 inn søknader om tilskudd til  7.066 boenheter, mot 5.527 enheter i 1998. I løpet av årets 8 første måneder er det registrert 5.743 søknader i Husbanken. Ved utgangen av august var søknader for til sammen  1.917 enheter under behandling  i Husbanken.

Det er grunn til å forvente at Husbankens ramme for nye tilsagn i 2000 vil være disponert innen utgangen av året og et betydelig antall søknader vil ligge til behandling.

#### Ferdigbygde sykehjemsplasser og omsorgsboliger

I følge SSB`s foreløpige pleie- og omsorgsstatistikk er det i løpet av 1999 blitt 944  flere sykehjemsplasser.  Dette betyr at utbyggingen for første gang siden begynnelsen av nittitallet kompenserer for veksten i antall eldre over 80 år og at sykehjemsdekningen nå styrkes. Videre er det nå registrert totalt om lag 10.000 omsorgsboliger . I løpet av 1999 er det samtidig blitt 746 færre aldershjemsplasser.

I følge Husbankens oversikter er det i løpet av 1998 og 1999 godkjent prosjekter tilsvarende 7.900 boliger og plasser som ved utgangen av 1999 ikke var ferdig bygd. Det er grunn til å forvente at en stor del av disse prosjektene vil bli realisert i løpet av 2000. I tillegg vil en mindre andel  av prosjektene som gis tilsagn i 2000 være ferdig bygd i løpet av året. På denne bakgrunn og ut fra erfaringene fra 1998 og 1999 er det grunn til å anta at de faktiske tallene for ferdig bygde prosjekter i 2000 vil bli betydelig lavere enn de 8.000 enhetene som  kommunene har rapportert i sine planer.

For 1998 og 1999 har kommunene rapportert at det ble ferdigstilt 7.550  nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, mens 600 enheter ble utbedret, til sammen 8.150 enheter. Dette betyr at 33% av den samlede målsettingen om 24.400 enheter er nådd etter to år av handlingsplanperioden.

| ###### Utbyggingsbehov og ferdigbygde boenheter – Handlingsplan for eldreomsorgen Boenheter (sykehjemsplasser/omsorgsboliger) 1998 og 1999 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utbyggingsbehov 1998-2001 | Resultat 1998- 1999 | I prosent av utbyggingsbehov |  |
| Utskifting / enerom/ utbedring | 10.800 | 2.850 | 26% |  |
| Kapasitetsøkning | 13.600 | 5.300 | 39% |  |
| Herav: Sykehjemsplasser | 3.200 | 1.000 |  |  |
| Omsorgsboliger | 10.400 | 4.300 |  |  |
| Til sammen | 24.400 | 8.150 | 33% |  |

#### Økning i kapasiteten

Kommunene rapporterer for 1998 og 1999 en kapasitetsøkning på i alt 5.300 nye boenheter, fordelt med 1.000 nye sykehjemsplasser og 4.300 omsorgsboliger (om vi regner at omsorgsboliger erstatter nedgangen i aldershjemsplasser med 800 plasser). Dette innebærer at om lag 39% av den samlede målsettingen om 13.600 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i økt kapasitet er dekket etter to år av handlingsplanperioden.

#### Utskifting/ enerom

Av SSB`s statistikk framgår det at andelen enerom i aldersinstitusjoner har økt fra 83,1 % i 1997 til 85% i 1999. Antallet to- og flersengsrom er redusert med i overkant av 630, mens det er blitt 1.150 flere enerom i institusjon.

Kommunene rapporterer at det i 1998 og 1999 er bygd om lag 2.250 sykehjemsplasser og omsorgsboliger for å erstatte plasser som er gått tapt ved ombygging til enerom og utskifting av gammel bygningsmasse. Videre er det utbedret 600 plasser og boliger.

Byggingen av omsorgsboliger bidrar også etter hvert til at mange gamle aldershjemsplasser og institusjonsplasser med 2- og flersengsrom erstattes med boliger. Regnes omsorgsboligene med, har derfor «eneroms»-andelen økt sterkere.  Et flersengsrom kan vanligvis ikke ombygges før det er bygd et nytt rom/ny bolig til den som må flytte. Dette er derfor en prosess som går i to trinn, og som tar noe tid. Det har derfor ikke vært forventet at handlingsplanens virkemidler skulle gi særlige resultater på dette området i handlingsplanperiodens første halvdel.

#### Fordeling sykehjem og omsorgsboliger

I følge kommunenes rapporter  er 31% av de nybygde enhetene  i 1998 og 1999 sykehjemsplasser og  69% omsorgsboliger, og andelen sykehjem er økende fra 1998 til 1999. Regnes utbedringsprosjektene med stiger sykehjemsandelen ytterligere.

Ser vi på de tilsagn som er gitt av Husbanken i perioden 1998 til 1.9.2000 er andelen sykehjem 36 %, og denne andelen er økende. For prosjektene godkjent i 2000 er sykehjemsandelen økt til 45 %. En stor del av tilsagnene gitt av Husbanken i 1998 og 1999 vil bli realisert som bygg i 2000-2001, og indikerer derfor at andelen ferdigbygde sykehjem vil øke i forhold til andelen omsorgsboliger.

#### Fordeling på eierform

I følge Husbankens statistikk for ferdig bygde prosjekter  var 63% av  sykehjemsplasser og omsorgsboliger bygd eller utbedret i 1998 og 1999 kommunalt eid, 19% knyttet til borettslag , 8% til stiftelser og 10 % hadde andre eierformer. Andelen borettslag har økt  med 5% poeng fra 1998 til 1999, og kommunale eierformer er tilsvarende redusert.

### 2.1.2	Kommunale variasjoner i bruken av Husbankens tilskuddsordning

Ved utgangen av juli 2000 var om lag 60% av handlingsplanens investeringsramme på 24.400 boenheter disponert. 351 av landets kommuner hadde da mottatt tilsagn om tilskudd fra Husbanken.

#### Variasjon

Det er foreløpig betydelige variasjoner i kommunenes bruk av Husbankens tilskuddsordninger til sykehjem og omsorgsboliger. 19 % av kommunene har til nå ikke benyttet ordningen, 29% har mottatt et lavt antall tilsagn, 32% et middels antall, mens 20 % har mottatt et høyt antall tilsagn fra Husbanken .

Resultatene viser at det er betydelig variasjon i kommunenes bruk av tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Kommunene var ved starten av handlingsplanen kommet ulikt i prosessen med planlegging av sine lokale satsninger og variasjonene er derfor ikke uventet. Det er grunn til å anta at fordelingen av gjenværende tilsagn vil gi et annet samlet sluttresultat.

#### Betydningen av økonomisk situasjon

Handlingsplanen ser ut til i større grad å ha gjort det mulig for kommuner med svak økonomi å bygge ut sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Fra 1998 og fram til nå har hele 92 % av kommunene med svak økonomi benyttet tilskuddsordningene, mens bare 60 % av kommunene med god økonomi har mottatt tilsagn fra Husbanken. Før eldreplanen ble vedtatt, benyttet kommuner med god økonomi ordningen mer aktivt enn kommuner med svak økonomi.

Resultatene viser også at kommuner med lavt inntektsnivå som benyttet tilskuddsordningen før handlingsplanen utløste klart færre tilsagn enn kommuner med høye inntekter. Denne tendensen er også tydelig for handlingsplanens første år. For 1999 og 2000 viser utviklingen at utbyggingsnivået for kommuner med lave inntekter øker og er oppe på 94% av landsgjennomsnittet. Det er rimelig å se dette i sammenheng med at kompensasjonstilskuddet ble innført og satsene hevet da handlingsplan for eldreomsorgen ble vedtatt, mens kommunene tidligere måtte finansiere en betydelig større del av investeringen selv.

#### Kommunestørrelse

Før kommunen kan søke Husbanken om tilskudd må prosjektet planlegges og vedtas politisk. Dette tar lengre tid for store kommuner med komplekse planleggingsprosesser. I eldreplanens to første år har kommuner med over 20.000 innbyggere  i gjennomsnitt benyttet tilskuddsordningen i mindre omfang enn mindre kommuner. Spesielt tydelig er dette for de 10 kommunene som har mer enn 50.000 innbyggere.

Dersom vi summerer tilsagn gitt fra Husbanken i 1998 og 1999 fylkesvis og tar hensyn til variasjonen i antall eldre over 80 år, ser vi at fylkene så langt har benyttet tilskuddsordningene i svært ulik grad. Akershus og Finnmark fylke ligger klart høyest med om lag 160% av landsgjennomsnittet, mens Rogaland og Hordaland

ligger lavest med kun 60% av landsgjennomsnittet. Dette kan skyldes at kommunene var kommet ulikt i prosessen med planlegging av pleie- og omsorgstjenesten før planen ble vedtatt i 1997 og at en del større kommuner fortsatt er i planleggingsfasen. Det er rimelig å forvente at de fylkesvise forskjellene vil endres i løpet av planens siste del.

### 2.1.3	Vurdering og konklusjon

#### Måltallene nådd

Måltallene for eldreplanens så langt er nådd og hele 351 kommuner har fått godkjent tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.

#### Mindre avhengig av kommuneøkonomi

Tilskuddsordningene blir også benyttet av  kommuner med vanskelig økonomi, og eldreplanen muliggjør dermed en forbedring av tilbudet i kommuner med et vanskelig økonomisk  utgangspunkt.

#### Sykehjemsutbygging

For første gang siden begynnelsen av nittitallet viser SSB`s oversikter at sykehjemsutbyggingen i 1999 kompenserer for veksten i antall eldre over 80 år og at sykehjemsdekningen er økt til et nivå tilsvarende 1994-nivået (18,8%). Videre viser tall fra Husbanken at sykehjemsandelen for nye prosjekter er økende. Dette indikerer at den framtidige sykehjemsdekningen kan øke ytterligere.

#### Storbyene

Erfaringen etter to år av planen viser at de store kommunene så langt ligger noe etter de mindre og mellomstore kommuner når det gjelder å benytte tilskudd fra Husbanken. Det er viktig å sikre at kommunene som har hatt behov for lengre tid til planlegging blir tatt hensyn til ved fordeling av Husbankens tilsagnssrammer.

#### Høye plantall – lavere faktisk utbygging

De kommunale planene forutsatte et betydelig høyere antall ferdigbygde sykehjemsplasser og omsorgsboliger enn det som faktisk ble resultatet. Dette skyldes først og fremst at

- planene forskyves i tid og er for optimistiske med hensyn til gjennomføringstid

- en del planlagte prosjekter blir ikke gjennomført, enten fordi kommunenes planer endres, eller fordi enkelte prosjekter ikke faller inn under handlingsplanens ordninger

For å sikre målsettingen om utjevning av ulikheter i tjenestenivå mellom kommunene  bistår fylkesmann/ fylkeslege Husbanken med faglige vurderinger av kommunenes prosjekter (jf Husbankens retningslinjer). Det gis også veiledning til kommunene med sikte på å få til et balansert utbyggingsnivå og  gode bygningsmessige løsninger.

#### Rimelig fordeling mellom kapasitetsvekst og kvalitetsheving

De innrapporterte tallene fra kommunene tyder på at det er en rimelig fordeling mellom utbygging som gir kapasitetsvekst i form av nye plasser og boliger og utbedring, ombygging og utskifting av gammel bygningsmasse. Vekten ligger i første del av planperioden naturlig nok på kapasitetsøkning, men vil i følge planene utjamne seg i løpet av hele handlingsplanperioden.

#### Enerom fortsatt en utfordring

SSBs statistikk viser at eneromsandelen i institusjon er økt fra 1997 til 1999. Det er likevel grunn til å minne kommunene om at lovbestemmelsen om rett til enerom i sykehjem vil komme med virkning fra 1.januar 2003.

2.2	Drift

### 2.2.1	Nasjonale tall

SSB`s oversikter viser at det er etablert 6.011 nye besatte årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i løpet av handlingsplanens  to første år.  Opptrappingsplanen for psykisk helse og de særskilte tilskuddene til styrking av psykisk helsearbeid i kommunene har bidratt med anslagsvis 500 nye årsverk, mens de resterende 5.500 årsverkene er finansiert med øremerkede midler fra eldreplanen og ved kommunal egenfinansiering.

Handlingsplan for eldreomsorgen har for 1998 og 1999 en målsetting om 6.000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten. Dette innebærer at resultatet for landet samlet ligger anslagsvis 500 årsverk under målsettingen.

#### Institusjon og hjemmetjenester.

Av materialet fylkesmannen har innhentet fra kommunene framgår det at om lag 53% av årsverkene er knyttet til hjemmetjenestene, 35% til institusjonsomsorg og 12% til andre oppgaver i pleie- og omsorgstjenesten.

#### Andre formål.

En del av tilskuddsmidlene er ellers anvendt til opplæring og kompetansehevende tiltak, mindre utstyrsanskaffelser, herunder trygghetsalarmer og andre nødvendige driftsformål i eldreomsorgen. Dette har vært spesielt aktuelt i 1998, ettersom det har tatt tid både å få opprettet, utlyst og besatt nye stillinger.

#### Tildeling av omsorgstjenestetilskudd 2000

Kommunene mottar øremerkede tilskudd til styrking av pleie- og omsorgstjenesten til kommunene. Fylkesmannen har i samarbeid med fylkeslegen som oppgave å foreta en fortløpende vurdering av grunnlaget for tilskuddsutbetaling med utgangspunkt i kommunenes rapporter og planer, samt tilgjengelig statistikk, regnskaps- og budsjettdata. Midlene er forutsatt brukt til reell styrking av pleie- og omsorgstjenesten. Dersom kommunen ikke oppfyller vilkårene for utbetaling, eller at innsendt materiale er mangelfullt, utbetales ikke midlene. Både i 1998, 1999 og i 2000 har fylkesmannen for enkelte kommuner holdt midler tilbake fordi kravene ikke var oppfylt. I april i år var det om lag 80 kommuner som ikke mottok fult tilskudd,  ved annen termin utbetaling i mai var det 50 kommuner, mens det i september kun var 16 kommuner som mottok avkortet tilskudd.

### 2.2.2	Kommunale variasjoner

På bakgrunn av SSB registreringer av personell i pleie- og omsorgstjenesten i perioden 1997 til 1999 for den enkelte kommune kan vi vurdere foreløpige resultater etter handlingsplanens to første år.

#### Variasjoner

Kommunenes årsverksresultat i løpet av handlingsplanens to første år viser en del variasjon. 43% av kommunene har rapportert en personellvekst opp til 10%, mens om lag 36% har en vekst sterkere enn 10%. 21% av kommunene har rapportert en nedgang i antall årsverk.

#### Økonomisk situasjon

Handlingsplanen ble igangsatt i en periode med relativt stram kommuneøkonomi. Derfor er det svært tilfredsstillende at kommunene med det svakeste økonomiske utgangspunktet har oppnådd den sterkeste forbedringen i personelldekningen. Dette gir gode indikasjoner om at handlingsplanen bidrar til resultater og at de særskilte aktivitetskravene knyttet til de øremerkede driftstilskuddene har betydning for kommunenes prioriteringer.

Kommuner med lave frie inntekter har i gjennomsnitt hatt den sterkeste personelløkningen i planens to første år med 8,8%, mens kommunene med høye frie inntekter har den svakeste økningen med kun 5%.

#### Utgangspunkt før planen og utfordringen med flere eldre

Kommunene har svært ulikt utgangspunkt før handlingsplanen. Dette gjenspeiles i resultatene som viser at kommunene med den laveste personelldekningen før handlingsplanen viser den største forbedringen. Dette samsvarer godt med handlingsplanens målsetting om spesielt å styrke tjenestene i kommuner med svakest utgangspunktet og dermed bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud i alle kommuner. Det er også en klar tendens til at kommunene med de største utfordringene knyttet til flere eldre over 80 år ser ut til å oppnå de klart største forbedringene på personellsiden i løpet av handlingsplanens to første år. At kommuner med faktisk nedgang i antall eldre over 80år også øker personellinnsatsen, kan knyttes til behovet for økt kvalitet i tjenestene eller til andre brukergrupper.

Kommunene med den laveste kapasiteten på tjenestene før handlingsplanen har i gjennomsnitt har hatt den  sterkeste forbedringen i løpet av planens to første år. Kommuner med lav personelldekning (under 38 årsverk pr 100 80+) har i gjennomsnitt hatt en personellvekst på omlag 10%, mens kommunene med høy personelldekning i gjennomsnitt kun har hatt personellvekst på 4,5% (over 50 årsverk pr 100 80+).

Utviklingen i antall eldre de nærmeste årene har betydning for hvor stor innsats som behøves i den enkelte kommune. Kommuner som i perioden 1998-2003 opplever en sterk vekst i gruppen 80 år og eldre har i gjennomsnitt hatt den sterkeste personellveksten med 9,5%. Kommuner med en moderat vekst har i gjennomsnitt en personellvekst på 6%. Kommunene med antatt nedgang i aldersgruppen over 80år har i gjennomsnitt en personellvekst på 5,6%.

#### Kommunestørrelse

Rekruttering av nytt personell til pleie- og omsorgstjenesten og spesielt hvorvidt storbyene ville greie å fylle opprettede stillinger med nytt personell har vært sentrale spørsmål. For landet samlet viser resultatene at kommunesektoren så langt har realisert de nasjonale måltallene.

Dersom vi deler kommunene i grupper etter innbyggertall er det ingen tendens som peker i retning av at storbyene har hatt større vansker med rekruttering av personell enn små og mellomstore kommuner. Tabellen nedenfor angir gjennomsnittlig personellvekst for grupper av kommuner med stigende innbyggertall og hovedresultatet er her at det ikke finnes noe klare tendenser.

Når det gjelder utfordringen knyttet til flere eldre innbyggere er det interessant å merke seg at storbyene: Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Tromsø og Kristiansand har en antatt vekst i aldersgruppen 80 år og eldre som ligger klart høyere enn gjennomsnittet for landet.  Det er ingen klare fylkesvise variasjoner.

### 2.2.3	Vurdering og konklusjon.

#### Årsverksvekst som forventet

Tallet på nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten ligger i underkant av vedtatte måltall. Tatt i betraktning vekst i lønnskostnader og at vel halvparten av skjønnstilskuddet er vedtatt brukt til andre formål (kompetanseheving og kompensasjon for tidligere utbygging), vurderes økningen i årsverk i handlingsplanens to første år likevel å stå i rimelig forhold til forventningene. Det er imidlertid en del kommunale variasjoner.

I lys av den relativt stramme kommuneøkonomien i planens to første år  er det svært tilfredsstillende at kommunene med det svakeste økonomiske utgangspunktet har oppnådd den sterkeste forbedringen i personelldekningen.

#### Kommunene med de største utfordringene

Det er en klar tendens til at kommunene med de største utfordringene knyttet til flere eldre over 80 år ser ut til å oppnå de klart største forbedringene på personellsiden i løpet av handlingsplanens to første år. Kommunene har til dels hatt svært ulikt utgangspunkt før handlingsplanen ble iverksatt og dette gjenspeiles i resultatene som viser at kommunene med den laveste personelldekningen før handlingsplanen har oppnådd den største forbedringen. Dette samsvarer godt med handlingsplanens målsetting om spesielt å styrke tjenestene i kommunene med det svakeste utgangspunktet og på den måten bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud i alle kommuner.

#### Storbyene

Resultatene indikerer ikke at storbyene i større grad enn andre kommuner har vansker med å rekruttere nytt personell til pleie- og omsorgstjenesten. Dette til tross for at mange har fryktet at press i arbeidsmarked, vanskelig boligmarked og mange konkurrerende arbeidsgivere ville resultere i ubesatte stillinger og lavere personellinnsats.

#### Nødvendig med tett oppfølging fra fylkesmann/ fylkeslege

Ved utbetaling av øremerkede driftstilskudd  i 1999 og 2000 har fylkesmannen holdt tilbake midler for enkelte kommuner som ikke oppfylte aktivitetskravene. Ved første utbetaling i 1999 gjaldt dette hele 126 kommuner, mens det ved utgangen av året kun var 1 kommune tilbake. I september 2000 gjelder dette kun 16 kommuner. Dette skyldes både manglende dokumentasjon i forhold til aktivitetskravene,  men også at  kommuner måtte foreta omprioriteringer og endre sine planer for å innfri kravene. Dette har krevd tett oppfølging av den enkelte kommune fra fylkesmann og fylkesleges side. De gode resultatene i form av nye årsverk indikerer at de særskilte aktivitetskravene har hatt betydning.

# 3	KOMMUNALE PLANER           2000-2003

## 3.1	Investeringer

### 3.1.1	Nasjonale tall

Handlingsplan for eldreomsorgen la for perioden 1998-2001 opp til å godkjenne tilskudd til utbygging av totalt 24.400 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ser vi hele planperioden under ett, ser utbyggingskurven utfra kommunenes planer nå slik ut:

Til sammen planlegges 26.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger ferdigstilt i perioden 1998-2001. For 2002 og 2003 rapporterer kommune at de planlegger nye 12.500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Utbyggingen vil utfra de kommunale planene nå en topp i år 2001, for så å reduseres fra år 2002. I tillegg til dette planlegger kommunene å utbedre om lag 5.000 plasser i eksisterende bygningsmasse med oppstartingstilskudd fra Husbanken, i tråd med de ordninger som ble etablert i handlingsplanen.

Kommunenes planer om å ferdigstille 38.500 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 1998 til 2003 omfatter  prosjekter godkjent i Husbanken før handlingsplanen ble vedtatt og finansiert med tilsagn som kommer i tillegg til handlingsplanens ramme på 24.400 enheter.  Videre inngår omsorgsboliger knyttet til opptrappingsplan for psykisk helse som for perioden 1999-2006 har beregnet et behov for 3.400 nye omsorgsboliger. Samsvaret mellom kommunenes rapporterte planer og tilgjengelige tilsagn i Husbanken illustreres i tabellen nedenfor. Her er også de 5.000 plassene / boligene signalisert i St.mld nr 34 (1999-2000) ”Handlingsplan for eldreomsorg etter to år” tatt med.

#### Enerom og utskifting.

I følge kommunenes planer vil om lag 7.400 sykehjemsplasser og omsorgsboliger benyttes til ”eneromsreformen” og utskifting av gammel bygningsmasse i perioden 1998-2001. For årene 2002 og 2003 planlegges det ytterligere 5.300 enheter til disse formålene.  Dette betyr at om lag 33% av det totale antall enheter som planlegges bygd medgår til kvalitetsheving, mens 77% gir økt tilbud (kapasitet) av  sykehjemsplasser og omsorgsboliger. I tillegg kommer utebedring av eksisterende bygninger.

Gamle aldershjem og kombinerte alders- og sykehjem skiftes ut, og over 3.900 aldershjemsplasser vil falle bort innen utgangen av 2003. Disse plassene vil i stor grad bli erstattet med omsorgsboliger.

#### Kapasitetsøkning.

Kommunene vil utfra sine planer utvide kapasiteten i pleie- og omsorgstjenesten med 18.600 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i løpet av perioden 1998-2001. Kapasiteten planlegges styrket med ytterligere 7.200 enheter i 2002 og 2003. Dersom vi forutsetter at 3.400 av omsorgsboligene inngår i Opptrappingsplanen for psykisk helse vil sykehjemsandelen av det økte tilbudet knyttet til eldreplanen være om lag 25%, som er i samsvar med anslagene i St.meld.nr 50 (1996-97).

For landet som helhet innebærer planene at dekningen av sykehjemsplasser holdes stabilt på  96-97-nivå og holder tritt med befolkningsutviklingen som viser at det blir 25.000 flere eldre over 80 år. Kapasiteten planlegges økt med 2,6 sykehjemsplasser pr 100 innbygger over 80 år.

### 3.1.2	Kommunale variasjoner i kommunenes utbyggingsplaner 1998-2003

#### Variasjoner

I gjennomsnitt planlegger kommunene å bygge 23,5 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger pr 100 innbygger over 80 år. 14 pst av kommunene planlegger mindre enn 10 enheter, mens 27 pst planlegger mer enn 30 enheter. Dette viser at det er betydelige variasjoner i nivået eller volumet i kommunenes utbyggingsplaner.

#### Betydningen av økonomisk situasjon

Kommuner med svak økonomi ser seg i stand til å benytte Husbankens  tilskuddsordninger på lik linje med kommuner med et godt økonomisk utgangspunkt. Dette innebærer at eldreplanen kan bidra til å styrke tjenestene i de kommunene som hadde det svakeste utgangspunktet.

For å skille kommuner med ulik økonomisk situasjon benytter vi kategoriene høyt, middels og lavt nivå på frie inntekter pr innbygger. Kommunene med lave frie inntekter planlegger å bygge ut 25,8 plasser/ boliger pr 100 innbygger over 80 år, mens kommunene med høye frie inntekter tilsvarende planlegger 24,4 enheter.

Videre finner vi at kommuner med svak økonomisk situasjon prioriterer utbygging som gir økt tilbud av plasser/ boliger, mens kommuner med god økonomi planlegger større satsning  på utskifting av gammel bygningsmasse og realisering av eneromssatsningen. Dette kan være rimelig dersom kommunene med dårlig økonomi har store udekkede behov for egnede botilbud, mens kommuner med bedre økonomi har mer tilfredsstillende dekning av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og prioriteter heving av standarden på tilbudet.

Kommuner med lave frie inntekter planlegger i gjennomsnitt å øke kapasiteten med hele 18,7 enheter, mens kommunene med høye frie inntekter tilsvarende planlegger kun 10,3 enheter.

#### Utfordringen med flere eldre

Veksten i antall innbyggere over 80 år for tiårsperioden 1998 til 2007 er anslått til om lag 11 pst for landet samlet. 110 kommuner  får en vekst på 20% pst eller mer, mens 117 kommuner vil oppleve en reell nedgang i antall eldre over 80 år fra 1997 til 2007.

Planene indikerer at kommuner med sterkest vekst i antall eldre planlegger den største utbyggingen. Kommuner med reell nedgang i gruppen av de eldste eldre planlegger også en betydelig utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

I gjennomsnitt planlegger kommunene med sterk vekst i antall av innbyggere over 80 år å øke tilbudet med 19,5 plasser/ boliger pr 100 innbygger over 80 år, mens kommunene med en moderat vekst planlegger tilsvarende 13 enheter. Kommunene med nedgang i antall av eldre planlegger å bygge ut tilbudet med 8,6 enheter.

#### Planer for sykehjem og omsorgsboliger

Det er store variasjoner i kommunenes valg av tjenestemodeller. Mange satser på utbygging av omsorgsboliger. Likevel er det nesten en ¼-part av kommunene som etter handlingsplanen vil ha en sykehjemsdekning over 25%, mens 5% av kommunene vil ha mindre enn 10% sykehjemsdekning. 314 av landets kommuner planlegger å bygge eller foreta omfattende utbedringer av sykehjemsplasser i løpet av handlingsplanen og 246 av kommunene vil øke tilbudet av sykehjemsplasser.

Det er rimelig å se kommunens planer om sykehjem og omsorgsboliger i sammenheng. Over 90% av kommunene med en planlagt lav sykehjemsdekning planlegger samtidig en middels eller høy utbygging av omsorgsboliger. Det er 3,5% av kommunene som planlegger både en høy sykehjemsdekning og samtidig en høy omsorgsboligdekning.

I følge kommunenes planer vil 24% av kommunene ha en sykehjemsdekning over 25% (i forhold til innbyggerne over 80 år) i 2003,  mens 5% av kommunene vil få en dekning lavere enn 10%.

28% av kommunene planlegger en dekning av omsorgsboliger i 2003 under 10%, mens 60% av kommunene planlegger en dekning av omsorgsboliger i 2003 mellom 10 og 25%. 12% av kommunene planlegger mer enn 25% dekning.

Kommunene med den antatt laveste sykehjemsdekningen i 2003 fordeler seg på 11 fylker. Fylkene Finnmark og Troms peker seg ut som sykehjemsfylker, der en høy andel kommuner vil ha sykehjemsdekning over 25%. Rogaland, Møre- og Romsdal og Nordland peker seg ut som fylker med den høyeste andelen  kommuner med omsorgsboligdekning over 25% i 2003. Videre er Vestfold, Buskerud og Nord-Trøndelag fylker der kommunene statser omfattende på omsorgsboliger. Tilsvarende er Hedmark, Telemark og Sogn- og Fjordane fylker der om lag halvparten av kommunene vil ha en omsorgsboligdekning lavere en 10% i 2003.

Årsakene til variasjoner i kommunenes valg mellom sykehjem og omsorgsbolig er mange. Kommuner med god økonomi hadde før handlingsplanen i gjennomsnitt 25% sykehjemsdekning, mot 17% for kommunene med lave frie inntekter. Videre planlegger kommunene med god økonomi den største økningen i dekningsgraden for sykehjem. Motsatt er det slik at kommuner med svak økonomi planlegger den største økningen av omsorgsboligdekning i løpet av planperioden.  Slik som omtalt i St.mld nr 34 (1999-2000) antas dette å være knyttet til at kommuner med vanskelig økonomi forventer at personellkostnadene ved drift av omsorgsbolig med heldøgns tjenester er lavere enn ved drift av sykehjem.

Dersom vi slår sammen sykehjemsdekning og omsorgsboligdekningen ser vi at det samlede dekningen i 2003 for kommuner med det svakeste økonomiske utgangspunkt nærmer seg gjennomsnittet for kommunene.

#### 3.1.3	Vurdering og konklusjon.

Rimelig samsvar mellom planer og anslag

Kommunenes rapporterte utbyggingsplaner på til sammen 38.500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger sammenholdt med eldreplanens investeringsramme på 24.400 enheter, samt 3.400 omsorgsboliger knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse og 3.500 plasser/ boliger med tilsagn fra før handlingsplanen viser at det er  nødvendig med målrettet bruk av Husbankens investeringsmidler.  Det er viktig at de nasjonale målsettingene i St.mld nr 50 (1996-97) om å styrke tjenestene i de svakeste kommunene fremholdes.

På bakgrunn av erfaringene så langt og den godkjenningsprosess prosjektene må gjennom i forbindelse med finansiering i Husbanken, vurderer en det fortsatt slik at antall bygde sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2000 til 2003 uansett vil ligge noe lavere enn det kommunene har  lagt opp til i sine planer. Dette gjelder spesielt for omsorgsboliger. I forhold til tidligere plantall fra kommunene ser det ut til at planene fortsatt forskyves i tid, slik det også er gitt anledning til fra departementets side. Samtidig innarbeides behovene for flere år framover, med sikte på å kunne nytte handlingsplanens finansieringsordninger for å dekke økte behov etter handlingsplanperioden. På den bakgrunn vurderer en det slik at det er rimelig samsvar mellom de kommunale planene og behovsanslaget på 5.000 nye enheter (Jf St.mld nr 34 (1999-2000).

Erfaring fra andre statlige satsninger tilsier at det er kommunene med den sterkeste økonomien som i størst grad nyttiggjør seg øremerkede tilskudd. Før de planlagte byggeprosjektene kan gis tilskudd i Husbanken må kommunen: vedta det enkelte utbyggingsprosjekt politisk, bevilge midler til drift av tjenestetilbudet, få godkjent låneopptak hos fylkesmannen og godkjent selve byggeprosjektet hos Husbanken (m uttalelse fra fylkesmannen og fylkeslegen). Analysene viser at kommuner med store udekkede behov og vanskelig økonomi planlegger å bygge ut mer enn landsgjennomsnittet. Samtidig planlegger et betydelig antall kommuner med god økonomi og et tilfredsstillende tjenestenivå forholdsvis omfattende utbygging. Samlet kan dette beskrives som en situasjon med behov for målretting av investeringsmidlene. Dersom handlingsplanen skal nå målsettingen om utjevning  må kommunene med det svakeste utgangspunktet og de største utfordringene settes først.

#### Kommunene med de største utfordringene

Kommunene med den svakeste kommuneøkonomien og antatt svak pleie- og omsorgstjeneste planlegger et utbyggingsvolum som ligger klart over landsgjennomsnittet. En overvekt av kommunene med svak økonomi vurderte det altså som realistisk å foreta utbygging med eldreplanens villkår.

Kommuner med kraftig vekst i antallet eldre over 80 år har planlagt en omfattende utbygging av plasser og boliger.

## 3.2	Planlagt styrking av driften

### 3.2.1	Nasjonale tall

Handlingsplanen for eldreomsorgen har lagt til rette for å bygge ut tilbudet i pleie- og omsorgstjenesten med gjennomsnittlig 3.000 nye årsverk hvert år i perioden 1998 til 2001.

De kommunale planene  angir at pleie- og omsorgstjenesten vil få en vekst med 2.700 årsverk i 2000 og 2.800 årsverk i 2001.  Sammenholdt med resultatene for 1998 og 1999 gir dette til sammen 11.500 nye årsverk for perioden 1998 til 2001.

Kommune har planlagt ytterligere 3.600 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i 2002 og 2003.

De planlagte årsverkene for 2000- og 2001 er i  hovedsak knyttet til eldreplanen og  opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er rimelig å anta at så mye som 5.200 årsverk knytter seg til eldreplanen, men 300 årsverk er planlagt finansiert med midler fra opptrappingsplanen.

Årsverkene fordeler seg med 54% på hjemmetjenester, 37% på institusjon og 9% på andre oppgaver i pleie- og omsorgstjenesten.

### 3.2.2	Vurdering og konklusjon.

#### Reduserte årsverkstall

Tallet på nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten ved handlingsplanperiodens slutt vil ligge i underkant av handlingsplanens måltall (vel 12.000 årsverk).

Årsakene til dette er først og fremst at

- En stor andel av skjønnstilskuddet er vedtatt brukt til andre formål i pleie- og omsorgstjenesten (kompetanseheving og kompensasjon for tidligere utbygging).

- Veksten i lønnskostnadene innebærer at driftstilskuddet gir færre årsverk enn beregnet ved handlingsplanperiodens begynnelse

- Det er i noen grad gitt rom for å godskrive effektivisering m.v. i vurdering av kommunenes oppfyllelse av aktivitetskravene. I slike tilfeller økes tjenestetilbudet til brukerne uten tilsvarende personellvekst

- Driftstilskuddet skal også kunne nyttes til andre driftsutgifter i pleie- og omsorgstjenesten (eks.trygghetsalarmer, mindre utstyr, opplæringstiltak og andre utgifter)

På denne bakgrunn er de kommunale plantallene samlet i rimelig samsvar med det som kan forventes.

Bevilgningene fra Stortinget angir hvor mange sykehjemsplasser og omsorgsboliger som kan godkjennes hvert år i planen ( tilsagnsramme). Husbanken følger prosjektene og utbetaler tilskuddene når byggene er ferdig oppført og tatt i bruk av kommunen. Erfaringsvis fordeler utbyggingen seg over 4 år etter at tilsagn er gitt.

Som et teknisk mål for fordelingen av den totale tilsagnsrammen forutsetter vi i gjennomsnitt at  de vedtatte 24.400 sykehjemsplasser og omsorgsboliger innebærer at hver kommune hypotetisk kan motta 12 tilsagn pr 100 innbygger 80 år og eldre. Vi beregner så et lavt nivå tilsvarende inntil 60% av dette gjennomsnittet (7,2 tilsagn), et middels nivå tilsvarende 60-140% (7,2 -16,8 tilsagn) og et høyt nivå høyere enn 140% (over 16,8 tilsagn)..

SSB`s foreløpige pleie- og omsorgsstatistikk for 1999

Når vi studerer de kommunevise årsverkstallener er det grunn til å ta forbehold om at registreringene kan gjenspeile andre forhold enn reelle endringer i tjenestene. Spesielt er det viktig å være oppmerksom på at denne type personellregistrering er komplisert og at det for noen kommuner er vanskelig å registrerer på en enhetlig måte fra år til år. Dette kan medføre at personell som tidligere år er medregnet så utelates eller omvendt.

Gjennomsnittet for alle landets kommuner er 8,5% personellvekst for perioden 1997 til 1999. I følge SSB har enkelte kommuner rapportert ekstreme endringene i løpet av planens to første år som rimeligvis ikke skyldes reelle endringer i tjenestene. Derfor er kommuner med mer enn 25% vekst eller reduksjon fra 1997 til 1999  utelatt i analysen. Denne korrigeringen medfører at 40 av kommunene tas ut av materialet.

Tjenestens kapasitet målt ved dekningsgraden for personell i pleie- og omsorgstjenesten pr 100 innbygger over 80 år)

Det er her forutsatt at nedbyggingen av aldershjemmene erstattes med omsorgsboliger.

80 kommuner hadde er nivå på frie inntekter tilsvarende 120% eller mer av gjennomsnittet, mens 101 kommuner hadde 80% eller lavere av gjennomsnitt. Gjennomsnitt for frie inntekter i 1998 var 23.054 kr.

Dersom vi legger til grunn at de kommunale planene realiseres kan vi anslå dekningen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i den enkelte kommune etter handlingsplanen. Dekningen vil bl.a avhenge hvor mye som bygges i planperioden, om antall plasser reduseres pga sanering eller omgjøring av flersengsrom til ensengsrom, og om antallet personer med behov endres (her målt ved antall eldre over 80 år).